Сводная информация

За Июль месяц 2022 года о ***плановых отключениях*** электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности **АО «ВВЭК»,** обслуживаемых ООО «НПЭК»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Производственный участок | Объект отключения | Виды работ | Планируемая дата производства работ | Период времени производства работ | Объекты отключения |
| 1 | НН | КТП-3391 | Монтаж шкафов УСПД  | 12.07.2022 | 9-16 | Н.Новгород, ул. Куйбышева д. 67 ВРУ-1, ВРУ-2 (ввод №2), д. 69 ВРУ 1.1, Парковка (ввод №1) |
| 2 | НН | ТП-2613 | Монтаж шкафов УСПД  | 15.07.2022 | 9-16 | г. Нижний Новгород, ул. Менделеева д. 8 (ВРУ-1 ввод №2, ВРУ-2 ввод №2, ЩАВР-1 ввод №2, ЩАВР-2 ввод №2). |
| 3 | НН | ТП-2627 | Монтаж шкафов УСПД  | 06.07.2022 | 9-16 | Н.Новгород, ООО «ДомСтрой» Торгово-офисный центр «Рядомаг НН» Ленина 2А |
| 4 | Вача | ТП-3220А | Текущий ремонт ТП | 19.07.2022 | 9-16 | р. П. Вача насосная |
| 5 | Вача | ТП-3215А | Текущий ремонт ТП | 20.07.2022 | 9-16 | р. П. Вача Ул. Полевая д. 4, 4а, 6а,6; Ул. Больничная д. 47,47а,49,51,53; Ветлечебница, Ветлаборатория; Гаражи. |
| 6 | Вача | ТП-3414А | Текущий ремонт ТП | 29.07.2022 | 9-16 | с. Филинское, ул. Больничная д. 1–22, 46, 47, 48, 49А, 50, 51 |
| 7 | Богородск | ЗТП-1435А | Капитальный ремонт ТП | 19.07.2022 | 9-16 | г. Богородск: Свердлова д. 1-23Б, 23А; ул. Карла Маркса д. 32, 32А; Общежитие ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж». |
| 8 | Богородск | ЗТП-1487А  | Капитальный ремонт ТП | 13.07.2022 | 9-16 | г. Богородск: ул. Туркова д. 14, 15, 16, 17; МБДОУ Д/С №1 «Петушок» (2 микрорайон д. 3А). |
| 9 | Богородск | ЗТП-1482А | Капитальный ремонт ТП | 11.07.2022 | 9-16 | г. Богородск: ул. Ленина д. 2-32 (частный сектор), д. 1-27; ул. Туркова д. 17-27; ул. Шубина д. 1А, 3-19, 4-34; ул. Самохвалова д. 1, 2, 3; ул. Курыжова д. 1А-9; 2-10; Д/Сад №4 «Светлячок»; 2 микрорайон д. 6А, 8, 8Б. |
| 10 | Богородск | ЗТП-1486А | Капитальный ремонт ТП | 15.07.2022 | 9-16 | г. Богородск, 3 микрорайон д. 15, 16; ул. Туркова д. 1, 2, 3А; 3 микрорайон д. 15А (Д/С №9 резерв); 3 микрорайон д. 4А (Школа №1 резерв); КНС перекачка ул. Туркова д. 1. |
| 11 | Богородск | ЗТП-1466А | Капитальный ремонт ТП | 20.07.2022 | 9-16 | г. Богородск: пер. Карла Маркса д. 6, 6А, 11 Швейная фабрика ЗАО «Восход». |
| 12 | Кстово | ТП-1163 | Капитальный ремонт ТП | 07.07.2022 | 9-16 | г. Кстово, ул. Советская д. 38 пристрой, 38А; ул. Ушакова д. 1; ул. Котовского д. 5; МБДОУ Д/С №7. |
| 13 | Кстово | ТП-1163 | Капитальный ремонт ТП | 08.07.2022 | 9-16 | г. Кстово, ул. Советская д. 38 пристрой, 38А; ул. Ушакова д. 1; ул. Котовского д. 5; МБДОУ Д/С №7. |
| 14 | Кстово | ТП-1163 | Капитальный ремонт ТП | 11.07.2022 | 9-16 | г. Кстово, ул. Советская д. 38 пристрой, 38А; ул. Ушакова д. 1; ул. Котовского д. 5; МБДОУ Д/С №7. |
| 15 | Кстово | ТП-1163 | Капитальный ремонт ТП | 15.07.2022 | 9-16 | г. Кстово, ул. Советская д. 38 пристрой, 38А; ул. Ушакова д. 1; ул. Котовского д. 5; МБДОУ Д/С №7. |
| 16 | Кстово | ТП-1166 | Капитальный ремонт ТП | 20.07.2022 | 9-16 | г. Кстово, ул. Зеленая д. 20 (ввод №1 5 эт., ввод №1 7 эт., ввод №2 9 эт., Гостиница ввод №1), 22 (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 ввод №1); пристрой к д. 20 ул. Зеленая кафе «Семейное» ввод №1 |
| 17 | Кстово | ТП-1166 | Капитальный ремонт ТП | 25.07.2022 | 9-16 | г. Кстово, ул. Зеленая д. 20 (ввод №2 5 эт., ввод №2 7 эт., Гостиница ввод №2), 22 (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 ввод №2); пристрой к д. 20 ул. Зеленая кафе «Семейное» ввод №2. |
| 18 | Кстово | ТП-1147 | Капитальный ремонт ТП | 29.07.2022 | 9-16 | г. Кстово, 2 м-он, д. 4, 5, 6, 7, 8, м-н «Атак», Аптека № 38 (2 м-он, д.4), м-н «Пятерочка», Медицинский центр «Вита», часы «Стелла» |
| 19 | Кстово | ТП-1208 | Капитальный ремонт ТП | 04.07.2022 | 9-16 | г. Кстово пер. Первостроителей д.№ 1 корп.2 (ввод № 1), д.№ 2(ввод №1), д.№6 (ввод №1). |
| 20 | Сергач | ТП-407 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ  | 04.07.2022 | 9-16 | г. Сергач, пос. Юбилейный д. 6, 25, 25А, 26А, нежилое помещение в д.25А |
| 21 | Сергач | ТП-87 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 05.07.2022 | 9-16 | г.Сергач: ул.Советская д.№ 46-90, № 56(МКД), ул. Парковая д.№ 5-17(нечетн), ул.Больничная д.№ 2,4,6,13-21(нечетн),22,24, ул.Гагарина д.№1,2-12(четн), гаражи, полиция, церковь, аптека, столовая, САПТ. |
| 22 | Сергач | ТП-411 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 06.07.2022 | 9-16 | с. Борисовка: ул. Школьная д. 1, 2, 4, 6, 8; ул. Центральная д. 1, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 41, 43. |
| 23 | Сергач | ТП-72 | Текущий ремонт ТП | 13.07.2022 | 9-16 | г. Сергач казначейство (ул. Советская д.36), газовая котельная (пос. Молодежный д.14б), магазин Мурзаев (ул. Советская д. №38), ул. Советская д. № 42,44,45. |
| 24 | Сергач | ТП-334 | Текущий ремонт ТП | 18.07.2022 | 9-16 | с. Лопатино: ул. Ивлиева, пилорама, вышка, сельсовет, пожарная часть, |
| 25 | Сергач | ТП-398 | Текущий ремонт ТП | 19.07.2022 | 9-16 | Сергачский р-он, с. Пица, ул. Овражная д. 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 6, 43А, ул. Центральная д. 1, 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 6, 11, 11Б, 33, 34, 34А, 41, 42, 44, 45А, 46А, ул. Овражная д. 4Б, 6А, 7, 7А |
| 26 | Сергач | ТП-96 | Текущий ремонт ТП | 21.07.2022 | 9-16 | г. Сергач, ул. Калинина д. 35, 35А; Торговый центр. |
| 27 | Сергач | КТП-38 | Текущий ремонт ТП | 26.07.2022 | 9-16 | с. Кочко-Пожарки: Водокачка по ул. Молодежная. |
| 28 | Сергач | КТП-556 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 08.07.2022 | 9-16 | п. Воротынец: ул. Луговая д. 1-46; ул. Полевая д. 1-36; ул. Покровская д. 1-39, Баня; ул. М. Горького д. 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297(1), 297(2), 301, 305. |
| 29 | Сергач | КТП-556 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 11.07.2022 | 9-16 | п. Воротынец: ул. Луговая д. 1-46; ул. Полевая д. 1-36; ул. Покровская д. 1-39, Баня; ул. М. Горького д. 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297(1), 297(2), 301, 305. |
| 30 | Сергач | КТП-556 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 12.07.2022 | 9-16 | п. Воротынец: ул. Луговая д. 1-46; ул. Полевая д. 1-36; ул. Покровская д. 1-39, Баня; ул. М. Горького д. 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297(1), 297(2), 301, 305. |
| 31 | Сергач | КТП-556 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 13.07.2022 | 9-16 | п. Воротынец: ул. Луговая д. 1-46; ул. Полевая д. 1-36; ул. Покровская д. 1-39, Баня; ул. М. Горького д. 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297(1), 297(2), 301, 305. |
| 32 | Сергач | КТП-2027 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 14.07.2022 | 9-16 | с. Ожгибовка: ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Ленина д. 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67; Летняя дойка; Башня. |
| 33 | Семенов | ТП-1427 | Капитальный ремонт ТП | 21.07.2022 | 9-16 | д. Анненка: ул. Центральная д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 32, 34; ул. Перенгская д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 20, 21; ул. Береговая д. 1–11; ул. Молодежная д. 5, 6, 7, 13, 14, 16, 18, 22, Магазин. |
| 34 | Семенов | ТП-707 | Текущий ремонт ТП | 07.07.2022 | 9-16 | с. Разнежье, ул. Центральная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75; ул. Ленина д. 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3/1, 91, 101, 103; Пожарная часть; АТС; Почта; СПК «Разнежский»; Церковь; Клуб; Котельная Клуба. |
| 35 | Семенов | ТП-711 | Текущий ремонт ТП | 21.07.2022 | 9-16 | п. Кузьмияр ул. Центральная д.17 ГУ «Кузьмиярский психоневрологический интернат». |
| 36 | Семенов | ТП-712 | Текущий ремонт ТП | 27.07.2022 | 9-16 | п. Кузьмияр ул. Центральная д.17 , ГУ «Кузьмиярский психоневрологический интернат», Котельная, Контора, Гараж, Баня; ЧП Голубев (Пилорама); ЧП Шалин (Пилорама).  |
| 37 | Семенов | ТП-714 | Текущий ремонт ТП | 27.07.2022 | 9-16 | п. Кузьмияр, Котельная ИП Чурашев М.Ю.; Насосная станция 1-го и 2-го подъема; Станция обеззараживания. |
| 38 | Семенов | КТП-551 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 05.07.2022 | 9-16 | Воскресенский район, пос. Северный, ул. Железнодорожная, ул. Школьная, ул. Короленко, пер. Лесной, пер. Школьный, Пилорама, мед. Пункт, ул. Почтовая, ул. Молодежная, Скважина, вышка Ростелеком. |
| 39 | Семенов | ТП-244 | Капитальный ремонт ТП | 21.07.2022 | 9-16 | р.п. Шаранга: ул. Большевиков д. 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52; Котельная №6 (ул. Большевиков); ул. Раздольная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16; ул. Спортивная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11; ул. Нагорная д. 1, 2, 3, 4, 5; ул. Мира д. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. |
| 40 | Кулебаки | ТП-105 | Капитальный ремонт ТП | 26.07.2022 | 9-16 | ООО "Коммунальщик" ПСУ КОС очистные (ввод №1, ввод №2). |
| 41 | Семенов | ТП-1308 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 28.07.2022 | 9-16 | ул. Микрорайон д. 24 Детская поликлиника; Аптека №6, Налоговая инспекция; Пенсионный фонд; Гараж; Магазин; Кафе ИП «Орехов»; Магазин ООО «Чемпион» |
| 42 | Семенов | ТП-1308 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 11.07.2022 | 9-16 | ул. Микрорайон д. 24 Детская поликлиника; Аптека №6, Налоговая инспекция; Пенсионный фонд; Гараж; Магазин; Кафе ИП «Орехов»; Магазин ООО «Чемпион» |
| 43 | Семенов | ТП-4406 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 18.07.2022 | 9-16 | с. Белышево: п. Льнозавод, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; Пожарное депо, Магазин, Баня. |
| 44 | Семенов | ТП-4406 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ  | 26.07.2022 | 9-16 | с. Белышево: п. Льнозавод, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; Пожарное депо, Магазин, Баня. |
| 45 | Семенов | ТП-1459 | Капитальный ремонт ТП | 13.07.2022 | 9-16 | с. Красная Горка, ул. Молодежная д. 8 (МОУ «Красногорская СШ»); Котельная; Потребители Пильнинского РЭС. |
| 46 | Семенов | ТП-98 | Капитальный ремонт ТП | 07.07.2022 | 9-16 | г. Семенов, ул. Чернышевского д. 77, 79; ул. Герцена д. 1-44; ул. Чехова д. 14-43; ул. Грибоедова д. 2-23; ул. Фрунзе д. 1-18А; ул. 50 лет Октября д.122, 124, 126; ИП Рябков; ИП Безруков; магазин «Автозапчасти»; магазин «Севен»; «Ваша мебель». |
| 47 | Сергач | ТП-197 | Капитальный ремонт ТП | 13.07.2022 | 9-16 | Сергачский район с. Сосновка, ул. Советская д. 1, (больница), 1«А», 2, 4, 5, 5«А», 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Церковь, отделение ПАО «Сбербанк России, Молодежная, 5, почта, с/совет. |
| 48 | Сергач | ТП325 | Капитальный ремонт ТП | 05.07.2022 | 9-16 | Сергачский район, с. Грибаново, ул. Школьная, водокачка |
| 49 | Сергач | ТП-309 | Капитальный ремонт ТП | 06.07.2022 | 9-16 | Сергачский р-он, с. Камкино, Школа (ул. Почтовая, д. 58) ул. Почтовая д. 60 (МКД), 60А ул. Батыршина д. 15, 17 |
| 50 | Сергач | ТП-143 | Капитальный ремонт ТП | 29.07.2022 | 9-16 | Сергачский район, с. Анда, ул. Школьная д. 2, 9, 24А,10,13, ул. Школьная д. 3, 3А, 5, 6, 8, 19 |
| 51 | Сергач | ТП-197 | Капитальный ремонт ТП | 13.07.2022 | 9-16 | Сергачский район с. Сосновка, ул. Советская д. 1, (больница), 1«А», 2, 4, 5, 5«А», 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Церковь, отделение ПАО «Сбербанк России, Молодежная, 5, почта, с/совет. |
| 52 | Сергач | ТП-244 | Капитальный ремонт ТП | 05.07.2022 | 9-16 | Сергачский район, с. Вершинино, ул. Зеленая д. 20, ул. Садовая. д. 1, 4, 6, 8, 10, 17 ул. Центральная д. 6 |