**Плановые отключения э/э на МАРТ 2024 года по объектам АО «ВВЭК»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Производственный участок | Объект отключения | Виды работ | Планируемая дата производства работ | Период времени производства работ | Объекты отключения |
|  | Кстово | КТП-102 | Тек. ремонт оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1. | 19.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** ООО «ФоксТанкМоторс» |
|  | Кстово | КТП-101 | Кап. ремонт оборудования РУ-10кВ IIСШ, РУ-0,4кВ IIСШ, Т-2. | 19.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** ООО «САФ» |
|  | Кстово | КТП-101 | Кап. ремонт оборудования РУ-10кВ IСШ, РУ-0,4кВ IСШ,  Т-1. | 20.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** ООО «САФ» |
|  | Кстово | КТП-1521 | Кап. ремонт оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-1. | 21.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** СНТ «Долина» |
|  | Кстово | КТП-1522 | Кап. ремонт оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-1. | 22.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** СНТ «Нижегородец» |
|  | Кстово | ТП-1230 | Кап. ремонт оборудования РУ-6кВ IСШ, РУ-0,4кВ IСШ,  Т-1. | 25.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** кафе-клуб (ввод № 1) ИП Пирожкова А.И.; ООО «Геосервис»; вышка МТС; Автокомплекс «Бегемот» (а/сервис, ввод 1); кафе «Орлан»; Автошкола «Мастер класс»; ООО «Лифтсервис»; ООО «Плюсдевелопмент» (ввод № 1) |
|  | Кстово | ТП-1230 | Кап. ремонт оборудования РУ-6кВ IIСШ, РУ-0,4кВ IIСШ, Т-2. | 26.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** Нежилое помещение (склад) Соколова Ю. В. / Кузьмичева Д. С.; ООО «Плюсдевелопмент» (ввод № 2); ООО «ИнтерТранс»; Автокомплекс «Бегемот» (а/сервис) ввод 2); ИП Ковшов Н.В.; «Альфастройинвест 2» (ввод № 2); Кафе-клуб (вв. 2) ИП Пирожкова А.И. |
|  | Кстово | ТП-1111 | Кап. ремонт оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Т-1 | 27.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** территория ЦРБ: Эл. щитовая №1 стационара старого корпуса (ввод №1); Эл. щитовая №2 стационара старого корпуса; Эл. щитовая №3 стационара нового корпуса; Прачечная (ввод №2 резерв); Склад; Пищеблок; Аптека; Уличное освещение парка «Октябрь» |
|  | Кстово | ТП-1202 | Кап. ремонт оборудования РУ-6кВ IСШ, РУ-0,4кВ IСШ,  Т-1. | 28.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** пр. Рачкова д. 14, 16, 16А, 18, 18А (ввод № 1); ул. Парковая д. 2 (ввод № 1); ЦТП № 11 (ввод № 1) |
|  | Кстово | ТП-1202 | Кап. ремонт оборудования РУ-6кВ IIСШ, РУ-0,4кВ IIСШ, Т-2. | 29.03.2024г. | 9-17 | **г. Кстово:** пр. Рачкова д. 14, 16, 16А, 18, 18А (ввод № 2); ул. Парковая д. 2 (ввод № 2); ЦТП № 11 (ввод № 2) |
|  | Богородск | Участок ВЛ 10 кВ ВКЛ-10 кВ № 1012 ПС Буревестник на КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4 | Капитальный ремонт | 01.03.2024 г.- 29.03.2024 г. | 9-17 | **Богородский район, пос. Сан-Сити** |
|  | Богородск | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1626 | Капитальный ремонт | 01.03.2024 г.- 29.03.2024 г. | 9-17 | **Богородский район, с. Лукино:** МБОУ «Лукинская НШДС» (ул. Новая д. 17); ул. Новая д. 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 15; помещ. «Ростелеком» (ул. Новая д. 17) |
|  | Богородск | ЗТП-1435А | Монтаж оборудования в РУ-6 кВ | 02.03.2024 | 8-16 | **г. Богородск:** ул. Свердлова д. 1 – 23б; д. 23А;  Медучилище (общежитие)  ул. К. Маркса д. 32, 32А |
|  | Богородск | КТП-1309А | Кап. ремонт ТП | 26.03.2024 | 9-17 | **Богородский р-н, д. Савелово:** ул. Пруды д. 20А – 38 (чётные)  ул. Пруды д. 2 – 20Б (чётные)  ул. Пруды д. 18 ул. Садовая д. 1 – 11 (нечётные)  ул. Новая д. 14, 21  ул. Пруды д. 11 – 43 (нечётные) |
|  | Богородск | КТП-1142А | Кап. ремонт ТП | 28.03.2024 | 9-17 | **г. Богородск:** ЛЕСХОЗ (лесничество); скважина Водоканала (ул. Котельникова д. 76); ФЛ Лохнин М.Е. (металлообрабатывающая мастерская ул. Котельникова д. 76) |
|  | Арзамасский район | РП-5 | Капитальный ремонт  (перевод питания на новое оборудование) | 18.03.2024 г.- 29.03.2024 г. | 9-16 | **нет** |
|  | Княгтнино | ЗТП-537 | Капитальный ремонт | 01.03.2024 г.- 29.03.2024 г. | 9-16 | **г. Княгинино:** АЗС Княгинино; Кафе; Автосервис (Калашников А.А.) |
|  | Воскресенский район | ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-555 до д. №7 по ул. Полевой | Капитальный ремонт | 01.03.2024 г.- 29.03.2024 г. | 9-16 | **Воскресенский район, п. Руя:** ул. Зеленая д. 1, 2, 3, 4, 6; ул. Полевая д. 3, 7; ул. Лесная д. 4, 5, 6; Частный дом; Здание Горячкин; Скважина МУП ЖКХ «Водоканал» |
|  | Семенов | КТП-221 Ф-4 | Монтаж и подключение на опоре приборов учета | 04.03.2024 | 9-15 | **р.п. Сухобезводное:** ул. Рабочая д. 23,23А, 25, 27, 29, 31; ул. Серго д. 28, 30, 32, 34; ул. 9-е Мая д. 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ул. 3 Сентября д. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; ул. Свободы д. 23, 25 |
|  | Семенов | КТП-221 Ф-4 | Монтаж и подключение на опоре приборов учета | 05.03.2024 | 9-15 | **р.п. Сухобезводное:** ул. Рабочая д. 23,23А, 25, 27, 29, 31; ул. Серго д. 28, 30, 32, 34; ул. 9-е Мая д. 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ул. 3 Сентября д. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; ул. Свободы д. 23, 25 |
|  | Семенов | КТП-1359 | замена РВО-10кВ. | 11.03.2024 | 9-15 | **п. Калиниха:** ул. Железнодорожная д. 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Береговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22; ул. Октябрьская д. 2, 2А, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 32; ул. Механизаторов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 19; ул. Фадеева д. 1, 3; ул. Победы д. 2; Артезианская скважина, Клуб, Почта, Метеостанция, кафе «Уют»; ООО «Юбилейное»; Магазин «Магнит» (ул. Береговая д. 20), ЧП Калинин; магазин ИП Турлаева; магазин «Юнона»; магазин «Строймаркет»; магазин «Баден-Баден» |
|  | Сосновское | ТП-4150А | Капитальный ремонт ТП | 26.03.2024 | 9-17 | **Сосновский район, с. Панино:** ул. Молодежная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Водозабор, Котельная школы, Здание школы (ул. Молодежная д. 29) |
|  | Сосновское | ЗТП-4156А | Капитальный ремонт | 01.03.2024 г.- 29.03.2024 г. | 9-17 | **р.п. Сосновское:** ул. Ленина д. 42А (ПАО «Сбербанк»); ул. Ленина д. 42Б (Магазин «Автозапчасти», Магазин «Уютный дом», Магазин «Реал», Кафе «Солнечный Луч»); ул. Ленина д. 46 (Магазин «Светлана», ООО «Табиб», Магазин «Хлебный»); ул. Ленина д. 52 (Магазин «Старый книжный») |
|  | Сосновское | ТП-4144А | Капитальный ремонт ТП | 27.03.2024 | 9-17 | **Сосновский район, с. Елизарово:** ул. Молодежная д. 4, 5; ул. Школьная д. 41, 42, 43; Газовая котельная |